Введение	3

1 Глава. Теоретические основы управления инновационными проектами	5

1.1. Основы проектного менеджмента	5

1.2. Концепция управления инновационными проектами	15

1.3. Инновационные организации	18

2 Глава. Основы управления инновационными проектами	46

2.1. Анализ рынка инноваций	46

2.2. Анализ организаций на рынке инноваций	56

2.3. Краткое описание проекта	72

2.4. Планирование проекта	75

2.5. Применение инструментов управления инновационными проектами	100

Заключение	108

Список литературы	111

# Введение

На сегодняшний день все возрастающая конкуренция на мировом и российском рынке металлопродукции и труб требует от производителей инициативы в повышении конкурентоспособности своей продукции, активного использования новейших достижений в отрасли и собственных разработок, создания know-how.

Актуальность выбора темы дипломной работы определяется тем, что инновационная деятельность на приближающемся этапе, когда конкурировать будут не производственные мощности, а интеллектуальный потенциал производителей, определяет будущее развитие компании, ее выживание и рост. Принципиально новые продукты – наиболее удобный путь занятия господствующего положения на рынке и, следовательно, получения большей прибыли. Это объясняет необходимость внедрения нанотехнологий в металлургии.

В качестве объекта исследования было выбрано Закрытое акционерное общество «Объединенная металлургическая компания». В отличие от многих металлургических компаний, ЗАО «ОМК» не занимается покупкой новых активов за рубежом, а вкладывает прибыль в создание собственных мощностей, научно-исследовательских центров, модернизацию и реконструкцию действующих производств, цель которых - получение новых, уникальных  продуктов, способных конкурировать с лучшими мировыми производителями.

Компания всегда придавала большое значение НИОКР, в частности, ранее вела работы с привлечением специалистов из профильных отраслевых НИИ, институтов Российской Академии Наук, ведущих ВУЗов.

У крупного производственного холдинга, которым является ОМК, объективно существует потребность в внедрении новых технологий. Такая необходимость определяется общностью перспективных задач предприятий компании. Недостаточная интеграция заводов в корпоративные НИОКР, отсутствие механизма взаимодействия заводов, передачи знаний, know-how, ограниченные информационные ресурсы каждого из заводов – все это привело к необходимости в организации НИОКР на общекорпоративном уровне путем создания собственного инженерно-технологического центра (ИТЦ).

Данный дипломный проект ставит своей целью показать эффективность инновационного проекта (линии выплавки с использованием нанотехнологий)  ЗАО «ОМК», а также построить процесс ее создания.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- обоснование выбора проекта создания инновационного проекта, анализ потенциала и готовности компании к реализации данного проекта;

- разработка проектных мероприятий по созданию инновационного проекта;

- обоснование экономической эффективности проекта;

- календарное планирование реализации проекта;

- выявление препятствий реализации проекта.

Проект внедрений нанотехнологий является важным шагом в развитии компании. Он ориентирован на укрепление конкурентоспособности компании, завоевание новых сегментов рынка, оптимальное удовлетворение потребностей потребителей за счет расширения производственных возможностей, разработки и постановки на производство новых видов продукции и внедрение современных технологий, отвечающих не только существующим стандартам качества, но и рассчитанных на перспективные условия, опережающие требования потребителей. ЗАО «ОМК» значительно повысит инновационный потенциал ОМК, будет способствовать созданию «know-how» компании. Внедрение инновационных продуктов наряду с выпуском высокотехнологичной продукцией обеспечит  лидерство ОМК как высокотехнологичной металлургической компании.

# 1 Глава. Теоретические основы управления инновационными проектами

# 1.1. Основы проектного менеджмента

Проектный подход представляет из себя одну из разновидностей процессного подхода к управлению.

В числе основных процессов управления проектами мы рассмотрим следующие:

- Инициация (начальная или прединвестиционная фаза)

- Планирование

- Организация выполнения

- Анализ

- Управление изменениями

- Завершение.

## Инициация (начальная или прединвестиционная фаза)

### Причины появления проектов

В чем заключаются причины появления проектов? С чего начинается проект?

Наиболее типичные причины таковы:

- неудовлетворенный спрос;

- избыточные ресурсы;

- инициатива предпринимателей;

- реакция на политическое давление;

- интересы кредиторов.

Сутью процесса инициации проекта является формирование и обоснование концепции проекта.

Разработка концепции проекта (инвестиционного) в российских условиях включает в себя:

- формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта;

- исследование инвестиционных возможностей.

Из этих причин вытекают и цели проекта.

### Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта проходит по следующим шагам:

- Предварительная экспертиза идей, отвечающих целям проекта.

- Проработка и формулирование целей и задач проекта.

- Формирование основных характеристик проекта.

- Предварительный анализ осуществимости проекта.

- Определение состава сведений, которые потребуются для разработки проекта.

- Подготовка резюме проекта.

### Исследование инвестиционных возможностей проекта

Исследование инвестиционных возможностей проекта включает  в себя следующие шаги:

- Изучение прогнозов экономического и социального развития региона осуществления проекта.

- Формирование инвестиционного замысла инвестора и изучение условий для его осуществления.

- Предпроектное обоснование инвестиций, анализ альтернативных вариантов и выбор проекта.

- Подготовка декларации о намерениях.

- Разработка предварительного плана проекта.

- Выбор и согласование места размещения объекта, экологическое обоснование проекта и его экспертиза.

- Предварительное инвестиционное решение и задание на разработку ТЭО инвестиций.

## Планирование

Сущность планирования состоит в обосновании целей проекта и способов их удовлетворения на основе:

- выявления детального комплекса работ;

- определения эффективных способов и методов их выполнения;

- определения ресурсов всех видов, необходимых для проекта;

- установления взаимодействия между участниками проекта.

В методологии управления проектами  сложилась следующая система планов:

- Укрупненный (предварительный) план реализации проекта, включающий потребности в основных видах ресурсов - разрабатывается на начальной (прединвестиционной) стадии.

- Стратегический план проекта - предназначен для того, чтобы показать, как промежуточные этапы реализации логически выстраиваются по направлению к конечным целям проекта. В нем определяются:

- основные этапы и контрольные точки проекта, характеризующиеся сроками завершения комплексов работ и ввода объектов, производственных мощностей, объемами выпуска продукции;

- порядок взаимодействия исполнителей проекта;

- потребности в материальных, технических и финансовых ресурсах с распределением по годам и квартала.

- Текущие планы - разрабатываются на год или квартал. Предназначены для уточнения сроков выполнения комплексов работ (подготовительные работы, поставка материалов и оборудования, освоение производственных мощностей и т.д.), четкого разграничения работ, за которые отвечают разные участники.

- Оперативные планы - разрабатываются на сутки, неделю, месяц и используются для детального определения заданий участникам по комплексам работ.

- Функциональные планы - разрабатываются по функциям управления проектом (финансовые планы, программа качества и т.д.)

- Календарные планы - расписания и графики работ, выполняемых различными участниками, которые увязывает эти работы между собой по времени и возможностям обеспечения различными ресурсами. Типы календарных планов выбираются в зависимости от целей планирования  и особенностей проекта.

Процесс планирования включает в себя следующие основные этапы:

- цели, задачи и основные технико-экономические показатели проекта, продолжительность и ресурсы, спецификацию выполняемых работ, этапов и вех проекта;

- структуризация проекта;

- организационно-технологические решения;

- сетевые модели пакетов работ;

- оценка реализуемости, оптимизация по срокам и критериям качества и другим критериям;

- потребности в ресурсах;

- документы по пакету планов;

- утверждение планов и бюджета;

- доведение плановых заданий до исполнителей;

- подготовка и утверждение отчетной документации для контроля планов.

Процесс планирования проекта  можно представить в виде модели  так, как это показано на рис. 1

|  | Этапы планирования проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Определить цели проекта |  |  |  |
|  |  |  | 2. Задать уровень детализации |  |  |  |
| 3.Установить структуру процесса (этапы жизненного цикла |  | 4. Изучить организационную структуру проекта (в т.ч. окружение, участники, ответственность |  | 5. Проанализировать структуру продукции проекта |  | 6. Проанализировать систему бухгалтерских счетов компании |
|  |  | 7. Объединить схему разбивки проекта (от подпроектов до пакетов работ) |  |  |
| 8. Подготовить сводный (укрупненный) план проекта |  |  | 9. Подготовить матрицу распределения ответственности |  |  | 10. Разработать систему разбивки, соответствующую принятому в компании плану счетов |
| 11. Подготовить детальный сетевой график и план использования ресурсов |  |  | 12. Запустить систему наряд-заданий, согласованную с планом счетов компании |  |  | 13. Установить систему отчетности и контроля |

Рис. 1. Процесс планирования проекта.

Следует обратить внимание на то, что содержание и  количество этапов могут изменяться в зависимости от типа проекта, его масштаба и стоимости.

## Организация выполнения

В организации выполнения проекта мы выделим три ключевых процесса:

- контроль выполнения планов и использования ресурсов

- оценка состояния работ

- регулирование хода реализации проекта.

### Контроль выполнения планов и использования ресурсов:

Контроль - это процесс, в ходе которого руководитель проекта устанавливает, достигаются ли поставленные цели, определяет - правильны ли его решения, выявляет причины, вызывающие отклонения,  и обосновывает решения по необходимым коррективам в выполнении заданий участниками, чтобы не допустить ущерба реализации проекта (срыв сроков, превышение в использовании ресурсов, низкое качество и т.д.).

Процесс контроля включает в себя:

- мониторинг ( систематическое наблюдение за всеми процессами проекта)

- выявление отклонений от целей реализации проекта с помощью ряда критериев и ограничений, которые фиксируются в календарных планах, бюджетах, расчетных потребностях в трудовых и материальных ресурсах и т.д.

- прогнозирование последствий сложившейся ситуации

- обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия.

Различают три основных вида контроля: предварительный, текущий и заключительный.

Оценка - этот процесс, сутью которого является периодическое подведение промежуточных итогов и также итогов по завершению проекта лицами, которые, как правило, не работают непосредственно на проекте (для объективности)…

# Footnotes

Киселев Б.Н., Какаева Е.А. Лекции и семинары по дисциплине «Стратегический менеджмент», с. 153-155

Киселев Б.Н. и др. Программа преддипломной практики (для студентов специальности 220601 – Управление инновациями). / – М.: ГУУ, 2007. – 31 с.

Киселев Б.Н. и др. Программа преддипломной практики (для студентов специальности 220601 – Управление инновациями). / – М.: ГУУ, 2007. – 31 с.

Гритченко В.В. Инновационный менеджмент. Управление НИОКР; Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 2004. – с. 102.