Введение	3

Глава 1. Концепция и теория планирования проектами	5

1.1. Планирование в управлении проектами	5

1.2. Принципы и методы планирования проектов	14

1.3. Планирование процессов проекта	16

Выводы по главе I.	22

Глава 2. Планирование проекта в компании и оценка его эффективности	24

2.1. Планирование проекта в рамках стратегии компании.	24

2.2. PEST-анализ окружающей среды и SWOT-анализ компании	36

2.3. Бизнес-план проекта.	55

2.4. Анализ эффективности проекта. Ключевые риски	58

Выводы по главе II	8

Список использованной литературы	12

- Введение

Проект функционирует в определенном окружении, включающем внутренние и внешние компоненты, учитывающие экономические, политические, социальные, технологические, нормативные, культурные и иные факторы.

Проект всегда нацелен на результат, на достижение определенных целей, на определенную предметную область. Реализация проекта осуществляется полномочным руководством проекта, менеджером проекта и командой проекта, работающей под этим руководством, другими участниками проекта, выполняющими отдельные специфические виды деятельности, процессы по проекту. В работах по проекту, как правило, на условиях частичной занятости, могут участвовать представители линейных и функциональных подразделений компаний, ответственных за выполнение возложенных на них заданий, видов деятельности, функций, включая планирование, руководство, контроль, организацию, администрирование и другие общесистемные функции.

Актуальность данной темы заключается в том, что управление проектом представляет собой методологию организации, планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта (говорят также проектного цикла), направленную на эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству.

Для эффективного управления проектами система должна быть хорошо структурирована. Суть структуризации сводится к разбивке проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми можно управлять.

Основной структурной единицей участников проекта является команда проекта - специальная группа, которая становится самостоятельным участником проекта (или входит в состав одного из этих участников) и осуществляет управление инвестиционным процессом в рамках проекта.

Реализация проекта происходит в рамках организационной формы, структура которой в значительной степени влияет на сам проект.

Жизненный цикл проекта (промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения) является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия соответствующих решений. Жизненный цикл проекта можно разделить на три основные смысловые фазы: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.

Объектом исследования стало предприятие ОАО «Центральный телеграф».

Цель работы изучить процесс планирования проекта на примере ОАО Центральный телеграф.

Из выше поставленных целей вытекают следующие задачи:

- Анализ теоретических аспектов планирования проекта

- Провести оценку системы планирования проекта ОАО "Центральный телеграф";

- Проанализировать управление изменениями в проекте;

- Выявить риски в управлении ресурсами проекта.

- Глава 1. Концепция и теория планирования проектами

- 1.1. Планирование в управлении проектами

Прoeкт - уникaльнaя дeятeльнocть, прeдпoлaгaющaя кooрдинирoвaннoe выпoлнeниe взaимocвязaнных дeйcтвий для дocтижeния oпрeдeлeнных цeлeй в уcлoвиях врeмeнных и рecурcных oгрaничeний.

Ocнoвными признaкaми прoeктa являютcя:

- уникaльнocть и нeпoвтoримocть цeлeй и рaбoт прoeктa;

- кooрдинирoвaннoe выпoлнeниe взaимocвязaнных рaбoт;

- нaпрaвлeннocть нa дocтижeниe кoнeчных цeлeй;

- oгрaничeннocть вo врeмeни (нaличиe нaчaлa и oкoнчaния);

- oгрaничeннocть пo рecурcaм.

Мeжду прoeктaми и бизнec-прoцeccaми имeютcя кaк cхoжиe чeрты, тaк и рaзличия. Cхoжecть прoeктoв и бизнec-прoцeccoв cocтoит в тoм, чтo тe и другиe:

- имeют oпрeдeлeнныe цeли;

- cocтoят из рaбoт;

- выпoлняютcя людьми;

- для их рeaлизaции нeoбхoдимы рecурcы, кoличecтвo кoтoрых, кaк прaвилo, oгрaничeнo;

- ими нeoбхoдимo упрaвлять.

Общепринятого подхода к определению жизненного цикла проекта, его фаз, стадий и этапов не существует и, вероятно, не может существовать. Так как все эти характеристики зависят от специфики конкретного проекта,  условий его реализации и опыта участников. Тем не менее логика и содержание процессов развития проектов имеют много общего и наиболее полно и ясно представлены в схеме жизненного цикла проекта американского Института управления проектами (PMI) (рис. 1).

- Рисунок 1 - Жизненный цикл проекта (PMI, США)

### Основные фазы жизненного цикла проекта

Типичный жизненный цикл проекта, как видно из рис. 1.2, состоит из четырех фаз:

- Начальная фаза (концепция).

- Фаза разработки.

- Фаза реализации.

- Фаза завершения.

Какие работы входят в состав основных фаз проекта?

### Начальная фаза

Посвящена  разработке концепции проекта  и включает в себя:

- Сбор исходных данных и анализ существующего состояния

(предварительное обследование).

- Выявление потребности в изменениях (в проекте).

- Определение проекта:

- цели, задачи, результаты;

- основные требования, ограничительные условия, критерии;

- уровень риска;

- окружение проекта, потенциальные участники;

- требуемое время, ресурсы, средства  и  др.

- Определение и сравнительная оценка альтернатив.

- Представление предложений, их апробация и экспертиза.

- Утверждение концепции и получение одобрения для следующей фазы.

### Фаза разработки

- Разрабатываются основные компоненты проекта и осуществляется подготовка к его реализации. Основные работы этой фазы:

- Назначение руководителя проекта и  формирование команды проекта, в первую очередь ключевых членов команды.

- Установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и требований заказчика и владельца проекта, других ключевых участников.

- Развитие концепции и разработка основное содержания проекта:

- конечный результат (ы) и продукт (ы),

- стандарты качества,

- структура проекта,

- основные работы,

- требуемые ресурсы.

- Структурное планирование, в т.ч.:

- декомпозиция проекта, в т.ч. WBS,

- календарные планы и укрупненные графики работ и обеспечения,

- смета и бюджет проекта,

- потребность в ресурсах,

- процедуры УП и техника контроля,

- определение и распределение рисков.

- Организация и проведение торгов, заключение субконтрактов с основными исполнителями.

- Организация выполнения базовых проектных и опытно-конструкторских работ по проекту.

- Представление проектной разработки.

- Получение одобрения на продолжение работ по проекту.

### Фаза реализации

Выполняются основные работы, необходимые для достижения проекта. Данная фаза включает в себя:

- Организация и проведение торгов, заключение контрактов.

- Полный ввод в действие  разработанной системы УП.

- Организация выполнения работ.

- Ввод в действие средств и способов коммуникации и связи участников проекта.

- Ввод в действие системы  стимулирования (участников) проекта.

- Детальное проектирование и технические спецификации.

- Оперативное планирование работ.

- Установление системы информационного контроля за ходом работ.

- Организация и управление материально-техническим обеспечением работ, в т.ч. запасами, покупками, поставками.

- Выполнение работ, предусмотренных проектом  ( в т.ч. производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ).

- Руководство, координация работ, согласование темпов, мониторинг прогресса. прогноз состояния, оперативный контроль и регулирование основных показателей проекта:

- ход работ, их темпы,

- качество работ и проекта,

- продолжительность и сроки,

- стоимость и другие показатели.

- Решение возникающих проблем и задач.

### Завершающая фаза или окончание проекта

Достигаются конечные цели проекта, подводятся итоги, разрешаются конфликты и проводится закрытие проекта. Основные работы этой фазы:

- Планирование процесса завершения.

- Эксплутационные испытания окончательного продукта (ов) проекта.

- Подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта.

- Подготовка документации, сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию.

- Оценка результатов проекта и подведение итогов.

- Подготовка итоговых документов.

- Закрытие работ и проекта.

- Разрешение конфликтных ситуаций.

- Реализация оставшихся ресурсов.

- Накопление фактических и опытных данных для последующих …

Бизнес-планы. полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степнова – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002.

Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план. Методика разработки. 25 реальных образцов. – М.: Ось-89, 2007.

Беренс В. Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности нвестиций, перевод с английского «Manual for the Preparation of Industrial Feasibilty tudies» – UNIDO, М.: Интерэксперт, 2006.

Бланк И.А. Управление инвестициями. – М.: Эльга, 2007.

Гарольд Керцнер, Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости: Пер. с англ. – М.: Джон Уайли энд Санз, 2008.